Infos N°17-12-19

Les activités du projet assainissement de la ville d’Ingall se sont poursuivies avec quelques réalisations dans la ville d’Ingall.

1. **adduction d’eau potable**

Après les écoles de la Medersa et traditionnelle, c’est le tour de l’école quartier Toudou qui en bénéficie. Il ya plusieurs années cette école utilisait une pompe à motricité humaine que l’on attribuait la paternité à l’école. Mais ces dernières année après des multiples pannes, cette pompe est confié un comité de gestion. Après réparation le comité a pris le contrôle effectif de cette fontaine mettant ainsi les élèves dans un problème sérieux d’eau. Grace à notre programme d’adduction d’eau dans les écoles, cet établissement a bénéficié d’un robinet à la grande satisfaction des enseignants sur tout des élèves qui n’ont plus des longs trajets pour s’approvisionner. L’administration de l’école a programmé une cérémonie au cours de laquelle sont conviées les autorités administratives et coutumières afin de témoigner de leur satisfaction à l’association chlorophylle. Malheureusement, cette fête n’a pas eu lieu du fait de l’absence du représentant de l’association en voyage.

1. **latrines publiques** (2)

Fidèle à son engagement de doter toutes les écoles de la ville d’Ingall de latrines, l’association chlorophylle à doté l’école Ebrouk de 2 latrines. Les élèves de cette école faisaient les selles sous les arbres du khori situés près de l’école. Cette situation inquiète beaucoup les enseignants qui voient un nombre important d’élèves rater quelques parties des cours. Si certains ont un besoin d’autres trouvent le prétexte pour rater les cours. Les enseignants sont soulagés par cette initiative et ont témoigné de leur connaissance à notre association.

Toute fois cette école est confrontée à un problème sérieux d’eau. En effet, les élèves puisent l’eau dans un puits de plus de 20 mètres. Non seulement les élèves sont exposés au risque de tomber dans le puis mais aussi perdent beaucoup de temps qui les fait rater certains cours. Pire cette eau n’est pas potable car c’est aussi le puits pour abreuver les troupeaux d’animaux. Beaucoup de saletés comme les ferrailles, de morceau de cordes, des chiffons… tombent dedans. Dans ce quartier il n’ya pas de tuyau de conduite d’eau qui nous permet de doter l’école d’un robinet. Seule chose possible c’est de prendre en charge 1 ou 2 femmes pour approvisionner l’école d’eau au moins pour les mois d’avril, mai juin, les moments pendant lesquels l’eau est rare dans la ville. A l’école Medersa les enseignants se sont construits 2 latrines avec 3 buses chacune. Cette méthode permet de vider la latrine une fois pleine. C’est une excellente idée mais qui coûte chère par rapport à nos latrines.

1. **vidange des fosses du district sanitaire.** (4 fosses)

En effet pendant plusieurs années, les fosses du district sanitaire n’ont pas été vidées. Ainsi ces fosses constituent des lieux de reproduction des moustiques. Le district qui devait être un exemple de destruction des moustiques est devenu le centre de propagation des moustiques dans les concessions environnantes.

1. **foyers améliorés** (47)

Ce programme qui est dans toutes les programmations est toujours salué par les femmes dont certaines ont déjà fait leur demande. A en croire à la présidente des femmes ces foyers sont déjà octroyés. Depuis un certain temps, ces foyers nous viennent d’Agadez mais cette année le forgeron d’Agadez est venu à Ingall pour la cure salée. Nous avions ainsi profité de cette opportunité.

1. **collecte des piles** (900kg de piles environ)

Cette opération n’adhère pas l’engouement comme les années précédentes. Car les femmes qui avaient l’habitude de prendre 3 kg de mil contre 1 kg de mil ont observé un changement. 1 kg de mil contre 1 kg de piles. Toute fois cette dernière version doit être maintenue même si l’opération est lente. De cette façon nous bénéficions de beaucoup plus de piles.

1. **Rue pavée**

150 mètres de rue a été construite dans le quartier Agazir-béré à la satisfaction générale des habitants du quartier. Ce dernier est l’un des plus anciens d’Ingall. Il est aussi parmi le plus étroit donc inondable. Pendant plusieurs années, la plus part des maisons de ce quartier sont confrontées aux inondations répétées. Avec cette rue, l’eau des pluies seront désormais évacué sans difficulté dans le khori situé à côté.

1. sensibilisation

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Quartier | Thème | hommes | femmes |
| 05/08/19 | Ebrouk | Fièvre jaune | 17 | 28 |
| 15/08/19 | Toudou | Allaitement maternel | 18 | 33 |
| 25/08/19 | Sabon carré | B.C.G | 14 | 31 |
| 30/08/19 | Agafaye | C-P-N | 15 | 22 |
| 10/09/19 | P.M.I | Préparation de SRO à la maison | 14 | 30 |
| 15/09/19 | Alkoubla | B.C.G  | 26 | 30 |
| 25/09/19 | Sabon carré | Allaitement maternelle | 11 | 29 |
| 30/09/19 | Agafaye | Vaccination | 18 | 32 |
| 10/10/19 | P.M.I | Préparation SRO à la maison | 14 | 36 |
| 15/10/19 | Ataram | Propreté de la maison  | 28 | 27 |
| 25/10/19 | Alkoubla I | PF | 16 | 28 |
| 30/10/19 | Toudou | Fièvre jaune | 14 | 30 |
| 10/11/19 | Alkoubla | Vaccination des enfants de O à 5 ans | 22 | 26 |
| 04/11/19 | Sabon carré | Allaitement maternelle | 11 | 27 |
| 10/11/19 | P.M.I | La diarrhée | 13 | 24 |
| 13/11/19 | Agafaye | Méningite | 10 | 32 |
| 15/11/19 | Ataram | La malnutrition | 17 | 35 |
| 20/11/19 | P.M.I | P.F | 14 | 21 |
| 25/11/19 | Sabon gari | Lavage des mains au savon | 10 | 29 |
| 30/11/19 | faisceau | Paludisme chez la femme enceinte | 27 | 35 |
| 10/12/19 | Ataram I | Allaitement maternelle | 25 | 35 |
| 15/12/19 | Toudou | Sur la salubrité | 20 | 30 |
| 25/12/19 | Ataram II | Vaccination des enfants de 0 à 5 ans | 18 | 32 |
| 30/12/19 | P-M-I | Accouchement à domicile | 10 | 45 |

**8- Infos**

**Santé humaine**

Depuis plusieurs années, MDN (médecin du monde) appuis la commune. Ce projet octroie des médicaments au district sanitaire d’Ingall et prenait en charge le salaire de 11 agents de santé dans la commune d’Ingall. Ce projet a pris fin en décembre 2019 laissant ainsi le sort de ces agents incertain. La mairie a pris l’engagement de les prendre en charge mais cette décision sera difficile à respecter parce que la commune n’arrive même pas à payer ces agent à terme.

**Budget participatif**

La commune a adhéré à ce principe avec l’appui du PRODEC. Un comité de 10 membres a été formé. Ce comité a sillonné les 6 zones afin de sensibiliser et de recueillir les besoins de toute la communauté du département. Ainsi pour la 1ère fois la population décide des réalisations qu’elle souhaite que la commune entreprenne pour elle.

**Ré planification du PDC**

Cette année ce travaille ne se limitera pas seulement aux techniciens mais la population sera impliqué comme au budget participatif. Toute la population de la ville comme de la campagne sera sollicité pour toute la programmation de la commune pour cinq ans.

**Préfecture**

Encore un nouveau préfet qui remplace le précédant à peine 6 mois à Ingall. Les hommes politiques changent les préfets d’Ingall comme ils changent leurs habits.

Salubrité

Le RAIL veut impliquer désormais chlorophylle dans les activités futures qu’il entend mener à Ingall. Cette implication est exigée par les membres présents à l’atelier. Notre choix est expliqué par le fait que nous sommes la seule association à intervenir depuis plusieurs année dans le domaine jusqu’à ce jour. Nous attendons de voir avec les responsables du RAIL et de la commune pour voir notre rôle dans cette démarche.