Commune Rurale d’In Gall (Niger) - Chlorophylle France

ACCÈS A L'EAU ET A L'ASSAINISSEMENT AU PROFIT DE LA POPULATION DE LA COMMUNE D'IN GALL Rapport 2020 – 1er semestre

2020 est une année de transition entre deux phases du programme, celui de 2017-2018 qui pris fin en mars 2019, celui de 2020-2021 qui est en cours de demande de financement auprès de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, Limoges Métropole et la Région Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier n’a pas donné son accord sur notre programme, l’Agence de l’eau et Limoges Métropole ayant validés notre demande. Au vu des événements d’août dernier, cette demande s’avère compliqué et bloque le décaissement des autres bailleurs de fonds.

# L’organisation des activités

L’agent de Chlorophylle Ibrahim Alanga est en charge de la mise en œuvre et du suivi des activités de salubrité. Outre les moyens administratifs dont il dispose, il peut également mobiliser des moyens humains selon les activités, tâcherons et manœuvres pour la construction, Femmes Relais pour la sensibilisation, jardiniers pour la pépinière, etc., mais aussi l’agent de l’assainissement de la Mairie d’In Gall qui valide techniquement les infrastructures hydrauliques.

Pour les autres ouvrages hydrauliques (rue pavées, latrines, etc.), c’est le comité de salubrité présidé par le Maire qui décide des emplacements, du nombre, et l’agent de Chlorophylle qui met en œuvre les activités en partenariat avec les autorités et partenaires.

Pour la sensibilisation, les femmes Relais sont formées auprès du centre de Santé et notamment l’agent de l’assainissement et l'assistante sociale.

# Les activités

L’année 2020 est marquée dans le monde entier par la pandémie du corona virus. Cette situation n’a pas laissé le Niger indifférent. La panique qui s’est installée le 1er trimestre de l’année a ralenti voir anéanti toutes les activités de masse notamment les travaux de salubrité, de rue pavée pour ce qui nous concerne. Même les réunions au tout début étaient interdites. Les administrations étaient bloquées.

# Formation en agro-écologie

Avant les mesures pour éradiquer le corona virus une formation en agro écologie s’est déroulée à Agadez début du mois de février. Pour la 2ème fois le CARI (centre d’action et de réalisation international) à travers son ancienne présidente Françoise Boutonnet et un formateur français ont dispensé des cours théoriques et pratiques à l’intention de quelques membres de l’association Almadeina, de la coopérative Tartit de l’Ighazer et d’une association du mont Bagzam.

Une semaine durant, les participants de ces organisations ont tout d’abord échangé sur les pratiques agricoles dans leurs zones. Ils ont ensuite suivi la formation sur plusieurs thèmes notamment : la fertilisation du sol, la composition du sol, la lutte phytosanitaire (à travers le neem, l’ail et l’oignon), la fécondation de certaines plantes maraichères comme les cucurbitacées. La fécondation manuelle comme l’auto fécondation. Les participants à cette formation ont aussi apprécié l’importance de la culture en butte qui est expérimentée dans toutes nos zones. Chaque zone dans son rapport a apprécié positivement cette technique qui n’est pas nouvel mais que les maraîchers ne pratiquent pas au nord du pays.

Ces organisations ont aussi reçu des semences de kokopelli. J’ai informé l’assistance que Chlorophylle a donné à l’association Almadeina, des semences provenant de la même structure. Ils ont ainsi adhéré à la même procédure c'est-à-dire produire des rapports sur chaque variété.

A la fin de la formation nous avions eu à rencontrer les responsables du CRA (chambre régionale d’agriculture) d’Agadez. Nous avions mis à profit cette rencontre afin de connaître le fonctionnement de ce service. La CRA n’a des conseillers agricoles qu’à Tabelot, Dabaga et Tchirozérine. Pour les autres communes comme In Gall, ils doivent remonter les informations au service d’Agadez par les agents agricoles de l’Etat. Sinon la porte est ouverte à tout maraîcher ou structure pour se rendre directement au service de la CRA.

# Salubrité

Une journée de salubrité qui constitue le lancement des journées de salubrité a été organisée en août par l’OIM (Office internationale des Migrations). Cette journée a vu la participation des autorités, des organisations féminines et de l’association Chlorophylle. Bientôt une rencontre à laquelle nous participerons définira les modalités de ces actions. Les autorités ont beaucoup insisté sur la participation même physique de Chlorophylle qui insère cette activité dans tous ses programmes. La mairie a demandé à l’association Chlorophylle de continuer son programme, car les actions de l’OIM et d’autres ne sont que ponctuelles.

# Plan Communal d’Actions (PDC)

Le pan d’actions communal d’In Gall a été réactualisé ces derniers mois après deux processus de correction. Le premier a d’abord intégré les travaux du budget participatif. En effet, le mois d’octobre dernier, nous avions sillonné la commune d’In Gall dans toutes ces zones. Le résultat de 5 zones dont In Gall et ses périphéries ont été présenté par le comité aux responsables de la mairie et le PRODEC qui a financé le travail. C’est cette synthèse qui est intégré dans le PDC comme nouvel élément. In Gall fait partie des communes de convergence. L’ancien PDC est en grande partie composé des programmes de cette convergence. Malheureusement ces programmes n’ont pas été respectés laissant ainsi un grand vide dans la programmation de la mairie pour les deux dernières années écoulées. Pour cela beaucoup des travaux non réalisés et qui ne le seront pas ont été supprimés. Le deuxième processus est de proposer d’autres activités réalistes et réalisables. C’est pourquoi l’assainissement a une rubrique spéciale dans laquelle l’on retrouve certaines de nos activités comme les rues pavées, les latrines, pépinière, salubrité, comblement des mares, citernes pour le vidange des fosses septiques. Tous ces éléments doivent d’abord passer en conseil municipal pour validation.

# Sécurité

Cette année on dénombre quelques attaques sur les axes Mararaba-In Gall, Amataltal-Mararaba, Agadez-Taguirwit, Tagdoumt-Ingall et dans l’Irazère. Ces attaques ont beaucoup diminué avec l’installation du commissariat de police pour le département. En effet la police a pris totalement en main la sécurité dans la ville. Ainsi la gendarmerie et la garde nationale assure la sécurité sur les axes. La police s’occupe aussi des vols et la consommation des stupéfiants dans la ville et les gros villages. Les patrouilles et les enquêtes apportent leur fruit dans la résorption de l’insécurité.

# Latrines publiques (4 latrines)

Nous avions construit 2 latrines pour le jardin d’enfant qui en avait vraiment besoin. Cette école est sans clôture donc les enfants sont exposés à tout danger de circulation. Les petits enfants se rendaient un peu plus loin pour leurs besoins, mais avec ces latrines leur circulation est restreinte diminuant ainsi le danger. Deux autres latrines ont été construites au commissariat de police à la demande de la mairie. Ce commissariat n’a pas encore son propre local. Il est installé dans les locaux de l’ancienne mutuelle d’épargne et de crédit. Cette maison sans douches ni latrines est un casse-tête pour les détenus surtout pour les immigrés et les refoulés d’Algérie. L’on voit des personnes derrière des policiers armés pour aller déféquer ou uriner sous les yeux curieux de la population.

# Formation

Les femmes relais ont suivi une petite formation sur la pandémie du COVID 19. Après leur formation ces femmes sensibilisent la population de porte en porte, au centre de santé et au cours des cérémonies. Elles informent la population sur le danger de cette nouvelle maladie et les mesures à respecter pour se protéger. La formation se résume comme suit : dans le cadre de mesures préventives sur le corona virus une nouvelle maladie qui a été identifiée pour la première fois chez l’homme en décembre 2019. Les symptômes de la maladie sont entre autre, la fièvre, la toux sèche, l’essoufflement, les difficultés respiratoires. La transmission se fait par contact étroit de personne à personne ou toute personne qui a rendu visite à un voyageur dans les 14 jours après son retour d’une zone d’épidémie. Les recommandations issues de la formation sont de respecter les mesures d’hygiènes universelles, de même il faut éviter de cracher en public, se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon, éviter de voyager vers les zones d’épidémie.

# Centre de santé

Comme pour chaque année l’association Chlorophylle mène des activités dans le centre de santé. Pour cette fois nous avions réparés tous les robinets dans le centre de tri comme dans la maternité qui a tout temps besoin pour assurer une bonne hygiène pendant et après les accouchements.

# Rues pavés

Nous avions construit plusieurs rues pavées, certaines dont la 1ère a été endommagées. Pour ne pas perdre progressivement l’ouvrage, nous avions décidé de réparer l’endroit qui nécessite les travaux.

# Foyers améliorées (34)

Comme dans chaque programmation, les foyers améliorés sont confectionnés à la satisfaction des femmes qui adhèrent massivement à ce genre de foyers. Ce type de foyer devient le modèle le plus demandé. Dans le prochain PDC et pour la 1ère fois les conseillers ont fortement demandé son intégration. Ils ont demandé même de présenter au conseil un exemple de ce modèle. Auparavant, les conseillers municipaux ont voulu introduire le gaz. Avec l’appréciation des femmes et leur choix, ils se sont pliés à cette exigence. Ces foyers sont dans la plupart des foyers à In Gall.

# Salubrité

C’est l’une des activités pour laquelle Chlorophylle est connue de la population et de la mairie. Nous avions mené des travaux pour dégager une rue dont le passage est devenu impossible pour les véhicules et aussi pour les charrettes asines. Les ordures ainsi récupérées sont utilisées pour participer au comblement d’un passage des eaux du khori qui fait presque chaque année des dégâts dans la ville.

# Sensibilisation

C’est aussi une des activités qui se trouve dans toutes nos programmations. Les mêmes thèmes sont répétés chaque mois sauf cas d’urgence d’une nouvelle maladie. Comme ce fut le cas cette année avec la pandémie du corona virus. Exceptionnellement, une sensibilisation est menée pendant 2 mois sur cette pandémie au moment où elle fait des dégâts dans le monde. Cette sensibilisation a apporté ses fruits. Il y a un comité créé à cet effet mais il a profité de ces femmes relais qui sont formées et qui travaille dans le compte de Chlorophylle.

| Date | Quartier | Thème | hommes | femmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/01/20 | Sabon gari | Fièvre jaune | 27 | 18 |
| 17/01/20 | Agafeye | Allaitement maternel | 17 | 36 |
| 25/01/20 | Toudou | B.C.G | 25 | 38 |
| 30/01/20 | Sabon caré | C-P-N | 19 | 24 |
| 10/02/20 | P.M.I | Préparation de SRO à la maison | 13 | 31 |
| 15/02/20 | Agafaye | B.C.G | 24 | 39 |
| 25/02/20 | Sabon carré | Allaitement maternelle | 27 | 33 |
| 30/02/20 | Alkoubla | Vaccination | 28 | 37 |
| 10/03/20 | P.M.I | Préparation SRO à la maison | 15 | 38 |
| 15/03/20 | Sabon carré | Propreté de la maison | 27 | 37 |
| 25/03/20 | Alkoubla I | P.F | 14 | 38 |
| 30/03/20 | Toudou | Fièvre jaune | 16 | 32 |
| 10/04/20 | Alkoubla | COVID-19 paludisme | 27 | 28 |
| 04/04/20 | Ataram | COVID-19 | 18 | 37 |
| 10/04/20 | P.M.I | COVID-19 | 23 | 25 |
| 13/04/20 | Agafaye | COVID- 19 et P.F | 15 | 22 |
| 15/04/20 | Ataram II | COVID- 19 et allaitement à domicile | 21 | 35 |
| 20/04/20 | P.M.I | COVID-19 et vaccination | 24 | 31 |
| 25/04/20 | Sabon gari | COVID- 19 | 12 | 39 |
| 30/04/20 | faisceau | COVID- 19 et fièvre jaune | 25 | 30 |
| 10/05/20 | Ataram I | COVID- 19 | 28 | 33 |
| 15/05/20 | Toudou | COVID- 19 et la salubrité | 22 | 34 |
| 25/05/20 | P.M.I | COVID-19 et paludisme | 19 | 33 |
| 30/05/20 | faisceau | COVID- 19 | 35 | 39 |
| 02/06/20 | Ataram II | Allaitement maternelle | 19 | 43 |
| 13/06/20 | Agafaye | Lavage des mains au savon | 17 | 38 |
| 27/06/20 | P-M-I | Accouchement à domicile | 20 | 45 |
| 30/0620 | Alkoubla | Méningite | 12 | 24 |
| 07/07/20 | Ataram | Paludisme chez la femme enceinte | 15 | 31 |
| 15/07/20 | Toudou | La malnutrition | 13 | 37 |
| 22/07/20 | Ataram II | La diarrhée | 21 | 28 |
| 31/07/20 | Agafaye | Vaccination des enfants de O à 5 ans | 23 | 41 |

# État des dépenses