Infos N° 12-08-18

La mairie

La mairie d’Ingall est plus que jamais dans des difficultés. En effet il ya toujours un problème d’entente entre le maire et ses conseillers. Difficile de coordonner certaines activités des partenaires notamment pour le programme des communes de convergences. Le conseil est incapable de gérer les aides humanitaires pour les villages sinistrée particulièrement l’aide de la croix rouge pour les 60 chefs de famille qui ont perdu leurs maisons, animaux, boutiques…

Présentement plusieurs milliers de têtes de bétails sont entrain d’être achetés sur financement MDN (médecin du monde). Ces animaux seront distribués aux personnes qui ont perdu leurs animaux suites aux inondations.

La pluie

La ville d’Ingall a reçu à la date du7 septembre 362 mm. Ces précipitations ont permis plusieurs écoulement des eaux d’où une bonne remonté de la nappe phréatique constaté à partir des puits maraichers. Cette bonne pluviométrie n’est pas sans conséquence sur les nouveaux ouvrages du khori. En effet une des plus grands khori jusque l’à a même débordé mais sans faire des dégâts dans les habitations environnants. Par contre une petite partie de la nouvelle protection des berges à cédé. L’on crains une dégradation plus importante si rien n’est fait.

Activités

1-comblement

Le comblement de la cours du CSI d’Ingall s’est déroulé sou la supervision conjointe du chef CSI et avec les conseils techniques du directeur départemental du génie rural d’Ingall.

Ce remblaiement en graviers et sable permettra :

- d’assainir la cours du district sanitaire d’Ingall

- évacuer toutes les eaux stagnantes de la cours

- Faciliter la circulation des personnels et des malades

- surtout lutter contre certaines maladie comme le paludisme

A noté que ces travaux de remblaiement ont mobilisé :

- un camion ben pour le transport du gravier et du sable

- des pelles, des pioches et râteaux pour le ramassage et chargement des matériaux.

- Une première équipe des manœuvres pour le ramassage et chargement du gravier au niveau de la carrière

- Une seconde équipe au niveau du district qui est chargé d’étaler le gravier et le sable.

Le directeur départemental du génie rural d’Ingall a ému des recommandations :

- Il a dit que d’une manière générale, les travaux se sont déroulés dans des bonnes conditions et aucune contrainte d’ordre technique n’a été signalée. Néanmoins, il est nécessaire de mobiliser encore un financement nécessaire pour effectuer les travaux complémentaires dans le but d’assainir totalement la cours du district sanitaire d’Ingall.

- réaliser des pavés en pierrée maçonné au niveau des allées de la cours du district.

- Réaliser des caniveaux en pierrée maçonné pour l’évacuation rapide des eaux de pluie.

- Inclure la rubrique étude et frais de contrôle travaux.

2-Fosses septiques

Pour ces derniers mois, 10 fosses seulement ont été construites par ce que ces travaux sont difficile voir impossible dans certains quartiers en cette saison pluvieuse.

3-sensibilisation

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| date | quartier | hommes | femmes | thème |
| 13/07/18 | PMI | 17 | 25 | Salubrité |
| 20/07/18 | Maternité | 10 | 35 | La rougeole |
| 22/07/18 | Ataram | 14 | 28 | Méningite |
| 24/07/18 | Agafaye | 13 | 40 | Coqueluche |
| 30/07/18 | Sabon carré | 08 | 30 | Accouchement à domicile |
| 10/08/18 | PMI | 14 | 30 | Le paludisme |
| 13/08/18 | Toudou I | 20 | 38 | Le paludisme |
| 20/08/18 | Ebrouk I | 15 | 31 | Allaitement maternel |
| 25/08/18 | Itirmane | 18 | 27 | Vaccination |
| 30/05/18 | Alkoubla II | 17 | 35 | PF |